# Fiche des réserves

État technique et actions avant exploitation

REGISTRE À SUIVRE

| Circuit documentaire | BEROX → NEXORA → LCA |
| --- | --- |
| Sous-traitant technique | BEROX |
| Référence du paquet | LCA-ERP-PKG-20261012 |
| Date du document | [À COMPLÉTER] |

Document préparé pour examen, impression et signature. Il ne constate ni réception fonctionnelle ni mise en production.

# Portée

Cette fiche distingue les réserves du logiciel, la réserve du paquet et les actions préalables à la production. Elle accompagne les deux étapes de remise BEROX vers NEXORA puis NEXORA vers LCA. Aucun responsable ni délai n’est attribué sans confirmation écrite des parties.

| Réf. | Description | Impact potentiel | Maîtrise existante | Action recommandée | Responsable à confirmer | Échéance à compléter | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AUD-LCA-013 | Logiciel — Timeout SQL métier par requête non généralisé | Ressource SQL longue susceptible de mobiliser une connexion | Pool borné et timeout de connexion configurables | Définir la politique de timeout, tester les transactions et requalifier | [À confirmer] | [À compléter] | Ouverte |
| AUD-LCA-014 | Logiciel — Uploads GED bufferisés en mémoire | Pic mémoire sur fichiers ou concurrence élevés | Taille maximale et limites du service | Qualifier un streaming, l’abandon et la signature de fichiers | [À confirmer] | [À compléter] | Ouverte |
| AUD-LCA-024 | Paquet — Reproductibilité Docker et chaîne de livraison | Dérive d’image ou traçabilité incomplète | Node, MySQL et Nginx épinglés par digests vérifiés | Produire SBOM, définir signature et revoir Alpine utilitaire | [À confirmer] | [À compléter] | Partiellement traitée |

# Actions préalables à la production

| Réf. | Sujet | Action et preuve attendue | Responsable à confirmer | Échéance à compléter | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EXP-01 | Certificats HTTPS réels | Installer par canal sécurisé, tester chaîne et renouvellement | [À confirmer] | [À compléter] | À faire |
| EXP-02 | Reverse proxy cible | Valider DNS, TLS, HSTS, API, uploads, WSS et adresse client | [À confirmer] | [À compléter] | À faire |
| EXP-03 | Sauvegarde | Configurer destination chiffrée, rétention, supervision et test | [À confirmer] | [À compléter] | À faire |
| EXP-04 | Restauration | Exécuter un exercice sur cible vide avec RPO/RTO mesurés | [À confirmer] | [À compléter] | À faire |
| EXP-05 | Paramètres production | Valider URLs, proxy hops, limites, identité concession et intégrations | [À confirmer] | [À compléter] | À faire |
| EXP-06 | Accès et sécurité | Créer comptes nominatifs, rôles/scopes et rotation des accès | [À confirmer] | [À compléter] | À faire |
| LCA-R01 | Anciennes copies et sauvegardes | Achever la vérification des volumes, bases techniques et périmètre externe historiquement concernés | [À confirmer] | [À compléter] | Ouverte |
| EXP-08 | Volumes lca_* | Prouver l’absence de collision et revoir les scripts selon la topologie | [À confirmer] | [À compléter] | À faire |

# Règles de clôture

Une réserve n’est levée qu’avec une preuve datée, un résultat vérifiable et une décision enregistrée.

Le passage en production requiert une recette de l’infrastructure cible et les accords sécurité, exploitation et métier.

Toute modification de code, migration, image ou proxy déclenche une analyse d’impact et une requalification proportionnée.

# Validation du suivi

| Réunion / décision | Date | Participants | Décision ou preuve |
| --- | --- | --- | --- |
| [À COMPLÉTER] | [À COMPLÉTER] | [À COMPLÉTER] | [À COMPLÉTER] |
| [À COMPLÉTER] | [À COMPLÉTER] | [À COMPLÉTER] | [À COMPLÉTER] |

# Signatures

La signature ci-dessous constate uniquement le contenu indiqué par le présent document. Toute portée différente doit être expressément inscrite dans les observations.

| Pour BEROX — suivi technique | Pour NEXORA — coordination |
| --- | --- |
| Nom : [À COMPLÉTER] | Nom : [À COMPLÉTER] |
| Fonction : [À COMPLÉTER] | Fonction : [À COMPLÉTER] |
| Date : [À COMPLÉTER] | Date : [À COMPLÉTER] |
| Signature : | Signature : |