# Synthèse exécutive de livraison

ERP et CRM automobile de la LCA

NOTE AUX RESPONSABLES DE LA LCA

| Destinataire final | La Congolaise de l’Automobile LCA |
| --- | --- |
| Structure chargée de la remise | NEXORA |
| Sous-traitant technique | BEROX |
| Date du document | [À COMPLÉTER] |

Document préparé pour examen, impression et signature. Il ne constate ni réception fonctionnelle ni mise en production.

# Décision à préparer

Le logiciel et son paquet technique sont prêts pour un circuit de remise contrôlée. BEROX remet les éléments techniques à NEXORA, qui organise leur remise officielle à LCA. LCA doit encore vérifier matériellement le support, organiser sa recette fonctionnelle, confirmer les responsabilités d’exploitation et autoriser séparément toute mise en production.

# Finalité du système

L’ERP rassemble dans une même solution les parcours commerciaux et opérationnels d’une entreprise automobile afin de réduire les doubles saisies, renforcer la traçabilité et appliquer des habilitations cohérentes.

# Principales familles fonctionnelles

| Famille | Couverture |
| --- | --- |
| Relation client et commerce | CRM, rendez-vous, showroom, devis, ventes et livraisons |
| Véhicules | Catalogue, parc, stock, mouvements, essais et garanties |
| Après-vente | Atelier, ordres de réparation, SAV et pièces |
| Gestion documentaire | GED, pièces jointes, documents et PDF |
| Pilotage | Facturation, trésorerie, budgets, reporting et notifications |
| Administration | Utilisateurs, rôles, scopes, paramètres et ressources humaines |

# Architecture

L’interface React communique avec une API Node.js et une base MySQL 8.4. Nginx publie l’interface, l’API et les échanges temps réel. Docker Compose organise les services, réseaux, volumes persistants et contrôles de santé.

# État d’achèvement

| Indicateur | Résultat |
| --- | --- |
| Qualification technique | B — qualifié avec réserves non bloquantes |
| Tests backend | 231/231 fichiers réussis |
| Tests frontend | 153/153 fichiers réussis |
| Reporting MySQL | 5/5 scénarios réussis |
| GED et PDF | Contrôles réussis dans le périmètre qualifié |
| HTTPS et WSS | Validés en environnement temporaire isolé |
| Paquet | B — prêt avec réserves documentées |
| Contenu | 471 fichiers, intégrité vérifiée |

# Contenu préparé par BEROX pour remise à NEXORA puis transmission à LCA

Archive ZIP et empreinte SHA-256 vérifiée.

Sources frontend/backend et dépendances verrouillées.

Base, migrations, Docker, Nginx et modèles de configuration.

Guides d’installation, administration, sauvegarde, restauration et sécurité.

Rapports de qualification, registre des réserves et manifestes d’intégrité.

# Réserves à connaître

| Sujet | Situation | Décision attendue |
| --- | --- | --- |
| Timeout SQL | Pas de timeout métier généralisé par requête | Planifier l’amélioration selon la charge cible |
| Uploads GED | Fichiers encore bufferisés en mémoire | Évaluer volumétrie et évolution streaming |
| Chaîne Docker | Images principales épinglées ; SBOM, signature et Alpine restent à traiter | Définir la politique de chaîne de livraison |
| Infrastructure cible | TLS, DNS, proxy, sauvegarde et restauration non recettés sur la cible | Organiser une recette technique avant production |
| Accès historiques | Périmètre externe et anciennes copies à achever pour LCA-R01 | Obtenir et conserver les preuves |

# Étapes avant exploitation

| Ordre | Action | Résultat attendu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Examiner et compléter le dossier officiel | Champs, responsables et support confirmés |
| 2 | Vérifier le support et SHA-256 | Copie intègre et traçable |
| 3 | Organiser la recette fonctionnelle LCA | Décision documentée sans présélection |
| 4 | Préparer l’infrastructure cible | DNS, TLS, secrets, volumes et supervision validés |
| 5 | Tester sauvegarde et restauration | RPO/RTO et preuves acceptés |
| 6 | Valider sécurité exploitation métier | Autorisation formelle distincte |
| 7 | Décider du déploiement puis de la production | Changement contrôlé et réversible |

# Décisions attendues de NEXORA et de la LCA

NEXORA et LCA désignent leurs interlocuteurs de remise ; LCA désigne ses responsables de recette, sécurité et exploitation.

Confirmer le canal de transfert et la politique de signature du paquet.

Approuver la matrice des responsabilités et les conditions de transfert des accès.

Planifier la recette fonctionnelle et la recette d’infrastructure.

Arbitrer les réserves, les échéances et les critères d’autorisation de production.

# Statut au jour de la préparation

Le dossier est préparé pour examen et signature, avec des informations administratives à compléter. Il concerne le paquet LCA-ERP-PKG-20261012 et l’archive LCA-ERP-LIVRAISON-FINALE.zip. À ce stade, la remise n’est pas déclarée effectuée, la réception fonctionnelle n’est pas prononcée et l’ERP n’est pas déclaré déployé ou en production.